|  | Утверждаю: Начальник ремонтной службы ____________Л.А. Сурков |
| --- | --- |
| Дата представления ответа по запросу до: |  |
|  | Дата выдачи: 11.06.2019г. |

| Ген. подрядчик: |  |
| --- | --- |
|  | Контактное лицо от Заказчика: Давыдько М.А. Mail: MDavydko@centravis.com Tel: 0660376731 |
| Техническое задание ТПЦ. Ремонт конторки в травильном отделении(помещение КИПиА). |
| Важно указать инв. №, правильное наименование объекта согласно инвентарной карточки, в скобках наименование работ |
| Перечень основных работ Выполнить демонтаж старого оборудования КИПа (не работающего) Выполнить заделку стен, пола, потолка плитой ОSB. Установить новые двери, в кол-ве 2 шт. Установить окно – 1шт. |
| Срок выполнения работ До 30.09.19 |

Начальник технической службы ГП/ХП             Д.А. Тур        		            _________________

Менеджер по проектам

и стратегическому развитию ГП                            Д.И. Красюк		            _________________

Инженер-строитель                                               Р.А. Пигарев                           _________________

Начальник участка отделки труб

(Зам. Директора гор. Производства)                   И.А. Бобух                               ________________

ТЗ Составил (Заказчик):                                       М.А. Давыдько                        ________________